| Mayo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | M | M | J | V | S | D |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Diseñar la estructura y el modelo de gestionar alumnos y profesores. | 24 Diseñar la estructura y el modelo de gestionar alumnos y profesores. | 25 Programar la estructura y el modelo de gestionar alumnos y profesores. | 26 Programar la estructura, el modelo de gestionar alumnos y profesores y las pruebas | 27 Programar la estructura, el modelo de gestionar alumnos y profesores Y las pruebas |
| 28 Diseñar método editar y botón modificar y programar el método editar y el método modificar y las pruebas | 29 Diseñar método editar y botón modificar y programar el método editar y el método modificar y las pruebas | 30 Diseñar el formulario de consulta de alumnos y profesores, Programar el formulario de consulta de alumnos y profesores y Realizar prueba de consulta de alumnos y profesores. | 31 Diseñar el formulario de consulta de alumnos y profesores, Programar el formulario de consulta de alumnos y profesores y Realizar prueba de consulta de alumnos y profesores. |  |  |  |

| JUNIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | M | M | J | V | S | D |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 Diseñar el módulo de gestionar asistencia de los profesores. | 2 Programar el módulo de gestionar asistencia de los profesores y Se realizará las pruebas necesarias para detectar alguna falla, si es que la hay poder solucionarlo. |
| 3 Programar el módulo de gestionar asistencia de los profesores y Se realizará las pruebas necesarias para detectar alguna falla, si es que la hay poder solucionarlo. | 4 Diseñar el formulario de modificar entradas y salidas | 5 Programar el método modificar la entrada y salida, Se realizará las pruebas para detectar las fallas si es que lo hubiera. | 6 Programar el método modificar la entrada y salida, Se realizará las pruebas para detectar las fallas si es que lo hubiera | 7 Programar el método modificar la entrada y salida, Se realizará las pruebas para detectar las fallas si es que lo hubiera | 8 Diseñar el formulario de consulta de asistencia de los profesores. | 9 Programar el formulario de consulta de asistencia de profesores. |
| 10 Realizar prueba de asistencia | 11 Diseñar el formulario de modificar y anular horas trabajadas de los profesores. | 12 Programar el formulario modificar y anular horas trabajadas de los profesores. | 13 Realizar prueba de modificación y anulacion | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |